附件2

第三轮新股发行改革网下IPO全天候

测试方案

# 一、方案概要

本次测试由上海证券交易所（以下简称“上交所”）、中国结算上海分公司和各市场参与者共同参与进行。测试目的是：为配合IPO发行规则调整，检验各方网下IPO相关技术系统的准备情况和可用性。

本次测试使用本所网下IPO系统的主机，各会员单位和其他市场参与主体可以通过https://124.74.242.88/ipo访问。

测试的主要内容为：初步询价、配售对象的确认、定价申购、申报数据确认等功能。

测试持续9个工作日，于2015年12月21日至12月31日开展，模拟三批完整的网下IPO流程：

第一批为12月21日至12月29日共7个交易日的交易。

第二批为12月22日至12月30日共7个交易日的交易。

第三批为12月23日至12月31日共7个交易日的交易。

# 二、参测单位

1、上交所；

2、中国结算上海分公司

3、主承销商（参见测试数据）

4、相关网下投资者。

# 三、测试内容

本次测试模拟三批完整的网下IPO流程，每轮7个完整交易日。

测试包括以下测试内容：

（一）初步询价

（二）定价申购

# 四、测试数据

1、每只股票网下的发行总量定为2000万股。

# 2、中登模拟投资者入账，为每个账户每只股票入账1000万元。

# 3、三批完整网下IPO流程相关时间、代码及主承销商：

# （1）第一批网下IPO （12.21-12.29）：

| 12月21日 | 模拟初步询价开始日前一个工作日（X-1日） |
| --- | --- |
| 12月22日 | 模拟初步询价开始日（X日） |
| 12月23日 | 模拟定价申购日前一个工作日(T-1日) |
| 12月24日 | 模拟定价申购日（T日） |
| 12月25日 | 模拟定价申购结束后的T+1。 |
| 12月28日 | 模拟定价申购结束后的T+2。 |
| 12月29日 | 模拟定价申购结束后的T+3。 |

| 序号 | 股票/测试代码 | 股票简称 | 网上申购代码 | 主承销商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600906 | IPOTESTF | 730906 | 国都证券 |
| 2 | 603400 | 测1申购 | 732000 | 爱建证券 |
| 3 | 603402 | 测2申购 | 732002 | 北京高华 |
| 4 | 603403 | 测3申购 | 732003 | 渤海证券 |
| 5 | 603406 | 测4申购 | 732006 | 财通证券 |
| 6 | 603415 | 测5申购 | 732015 | 德邦证券 |
| 7 | 603422 | 测6申购 | 732022 | 东莞证券 |
| 8 | 603424 | 测7申购 | 732024 | 东兴证券 |
| 9 | 603426 | 测8申购 | 732026 | 高盛高华 |
| 10 | 603429 | 测9申购 | 732029 | 广州证券 |
| 11 | 603434 | 测10申购 | 732034 | 国联证券 |
| 12 | 603435 | 测11申购 | 732035 | 国盛证券 |
| 13 | 603438 | 测12申购 | 732038 | 国元证券 |
| 14 | 603439 | 测13申购 | 732039 | 海际证券 |
| 15 | 603445 | 测14申购 | 732045 | 华安证券 |
| 16 | 603447 | 测15申购 | 732047 | 华创证券 |

# （2）第二批网下IPO （12.22-12.30）：

| 12月22日 | 模拟初步询价开始日前一个工作日（X-1日） |
| --- | --- |
| 12月23日 | 模拟初步询价开始日（X日） |
| 12月24日 | 模拟定价申购日前一个工作日(T-1日) |
| 12月25日 | 模拟定价申购日（T日） |
| 12月28日 | 模拟定价申购结束后的T+1。 |
| 12月29日 | 模拟定价申购结束后的T+2。 |
| 12月30日 | 模拟定价申购结束后的T+3。 |

| 序号 | 股票/测试代码 | 股票简称 | 网上申购代码 | 主承销商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 601907 | IPOTESTG | 780907 | 国信证券 |
| 2 | 603458 | 测16申购 | 732058 | 江海证券 |
| 3 | 603460 | 测17申购 | 732060 | 金元证券 |
| 4 | 603467 | 测18申购 | 732067 | 平安证券 |
| 5 | 603471 | 测19申购 | 732071 | 瑞银证券 |
| 6 | 603472 | 测20申购 | 732072 | 山西证券 |
| 7 | 603474 | 测21申购 | 732073 | 上海华信 |
| 8 | 603477 | 测22申购 | 732076 | 世纪证券 |
| 9 | 603478 | 测23申购 | 732077 | 首创证券 |
| 10 | 603479 | 测24申购 | 732078 | 太平洋证 |
| 11 | 603480 | 测25申购 | 732079 | 天风证券 |
| 12 | 603412 | 测26申购 | 732012 | 摩根华鑫 |
| 13 | 603448 | 测27申购 | 732048 | 招商证券 |
| 14 | 603462 | 测28申购 | 732062 | 中金公司 |
| 15 | 603481 | 测29申购 | 732080 | 中信建投 |

# （3）第三批网下IPO （12.23-12.31）：

| 12月23日 | 模拟初步询价开始日前一个工作日（X-1日） |
| --- | --- |
| 12月24日 | 模拟初步询价开始日（X日） |
| 12月25日 | 模拟定价申购日前一个工作日(T-1日) |
| 12月28日 | 模拟定价申购日（T日） |
| 12月29日 | 模拟定价申购结束后的T+1。 |
| 12月30日 | 模拟定价申购结束后的T+2。 |
| 12月31日 | 模拟定价申购结束后的T+3。 |

| 序号 | 股票/测试代码 | 股票简称 | 网上申购代码 | 主承销商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 603909 | IPOTESTH | 732909 | 华泰联合 |
| 2 | 603482 | 测30申购 | 732081 | 万联证券 |
| 3 | 603483 | 测31申购 | 732082 | 五矿证券 |
| 4 | 603486 | 测32申购 | 732085 | 西南证券 |
| 5 | 603488 | 测33申购 | 732087 | 新时代证券 |
| 6 | 603489 | 测34申购 | 732088 | 信达证券 |
| 7 | 603501 | 测35申购 | 732100 | 中山证券 |
| 8 | 603468 | 测36申购 | 732068 | 中泰证券 |
| 9 | 603502 | 测37申购 | 732101 | 中天证券 |
| 10 | 603506 | 测38申购 | 732105 | 中邮证券 |
| 11 | 603507 | 测39申购 | 732106 | 中原证券 |
| 12 | 603457 | 测40申购 | 732057 | 华泰证券 |

五、测试时间安排

| 时间 | 模拟日 | 主承销商 | 上交所 | 网下投资者 | 中国结算上海分公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟初步询价开始日前一个工作日（X-1日） |
| 9:30-10:00 | X-1日 | 通过上交所IPO网下申购平台录入并提交初步询价参数，启动本次网下发行 |  |  |  |
| 10:03 |  |  | 在日常业务管理系统审核初步询价参数 |  |  |
| 11:30-12:00 |  | 完成初步询价参数确认 |  |  |  |
| 12:00-12:20 |  |  | 从证券业协会获得配售对象信息导入 |  |  |
| 13:00-14:00 |  | 配售对象的筛选 |  |  |  |
| 21:00 |  |  | 读市值文件并做配售对象的过滤 |  |  |
| 模拟初步询价开始日（X日） |
| 9:30-10:30 | X日 |  |  | 配售对象关联账户报备 |  |
| 11:00-12:00 |  | 进行初步询价查询 |  | 进行初步询价 |  |
| 模拟定价申购日前一个工作日(T-1日) |
| 15:00前 | T-1日 | 确认参与初步询价的有效配售对象账户信息 |  |  | 中登完成网下申购基本信息维护 |
| 15:00前 |  | 录入并提交确定的股票发行价格等申购参数 |  |  |  |
| 15:30前 |  |  | 完成定价申购参数审核 |  |  |
| 15:30 |  |  | 发送新股网下发行账户关系数据文件至中登 |  |  |
| 17:00前 |  | 完成定价申购参数确认 |  |  |  |
| 模拟定价申购日（T日） |
| 9:30-15:00 | T日 | 查询申报情况 |  | 进行定价申购 |  |
| 15:00后 |  | 查询并下载申购结果； 确认有效申购数据 |  |  |  |
| 15:00 |  |  |  |  | 接收上交所发送的新股网下发行账户关系数据文件，处理后，向主承销商发送“新股网下发行账户关系结果文件” |
| 模拟定价申购结束后的T+1 |
| 15:00前 | T+1日 | 上传配售比例和配售金额的获配情况文件 |  |  |  |
| 15:30前 |  |  | 读取主承销商上传的配售对象获配数据文件并转发给中国结算 |  |  |
| 15:30后 |  |  |  |  | 接到交易所发送的新股网下发行获配数据文件 |
| 模拟定价申购结束后的T+2 |
| 15:00前 | T+2日 |  |  |  | 模拟投资者入账，每个账户每只股票入账1000万元 |
| 15:00后 |  | 查询资金到账文件 |  |  | 向交易所发送配售对象资金到账文件 |
| 模拟定价申购结束后的T+3 |
| 14:00前 | T+3日 | 在线配售； 主承销商根据网下资金到位情况在本系统上传网下发行配售结果文件 |  |  |  |
| 15:00前 |  |  | 读取主承销商上传的网下发行配售结果文件并转发给中国结算 |  |  |
| 15:00后 |  |  |  |  | 接受并核对交易所转发的新股网下发行配售结果文件 |

# 六、测试操作

请各参测者使用EKey通过互联网登陆上交所IPO网下申购平台(https://124.74.242.88/ipo)，EKey的使用参见附录一《上交所IPO网下申购平台证书安装与使用说明》。

# 七、测试注意事项

（一）本次测试非常重要，希望各参测都仔细阅读测试时间安排，严格安排时间进行相关测试，测试期间如有任何问题请及时电话反馈。

（二）测试完成后，各参加测试单位应做好系统和数据恢复工作，保证后续业务的正常开展。

（三）测试期间现场联系电话

网下IPO全天候测试QQ群：429798920

CA证书相关问题QQ群：311794058

CA证书相关问题，021-58654194、021-58654154、021-58652534

网下IPO平台技术问题，021-50182119

网下IPO业务问题，021-68809103